| Controle de Versões |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versão | Data | Autor | Notas da Revisão |
| 1 | 06/2026 | FleetMonitor | Entregue no 1° Semestre |
| 2 | 12/2026 | FleetMonitor | Irá ser entregue no 2° Semestre |

# Objetivos deste documento

Autorizar o início do projeto, atribuir principais responsáveis e descrever de forma clara requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições do projeto.

# Situação atual e justificativa do projeto

Atualmente, empresas que trabalham com transporte rodoviário enfrentam desafios relacionados ao monitoramento, à manutenção e à eficiência operacional de suas frotas. Falhas inesperadas em caminhões e veículos de frete podem provocar atrasos nas entregas, aumento dos custos de manutenção e riscos à segurança dos motoristas e das cargas. Nesse contexto, o FleetMonitor é proposto como uma solução tecnológica para modernizar a gestão da frota, utilizando dados operacionais como quilometragem, temperatura do motor, consumo de combustível e desempenho dos veículos. O projeto é motivado pela necessidade de reduzir falhas inesperadas e melhorar a eficiência da manutenção, permitindo identificar possíveis problemas antes que ocorram e apoiar a tomada de decisão por meio de monitoramento, alertas e análise preditiva.

# Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

O FleetMonitor tem como objetivo desenvolver uma plataforma web inteligente para monitoramento e manutenção de frotas, contemplando cadastro e gerenciamento de veículos e motoristas, registro de dados operacionais, controle de manutenções, dashboard de monitoramento, geração de alertas e previsão de possíveis falhas. A equipe definida no projeto será responsável pelo desenvolvimento das funcionalidades, distribuindo as atividades entre Scrum Master/QA, Arquiteto de Software & DBA, Product Owner & Business Analyst, Engenheiro de IA e Dados e Desenvolvedora Back-end (IA). O objetivo é considerado realístico por utilizar um desenvolvimento incremental, permitindo a implementação e validação das funcionalidades em etapas. Como indicadores de sucesso, serão considerados a implementação e integração das funcionalidades previstas, o correto armazenamento e consulta dos dados, a geração de alertas conforme os limites definidos e a apresentação do status da frota no dashboard. O desenvolvimento ocorrerá de forma incremental, com entregas parciais durante o ciclo de desenvolvimento e evolução do sistema até sua implantação. Dessa forma, o projeto busca entregar uma solução funcional, segura, escalável e preparada para futuras integrações com IoT.

# Produtos e principais requisitos

O principal produto do projeto é uma plataforma web inteligente para monitoramento e manutenção de veículos de frota, denominada FleetMonitor. A solução deverá permitir o cadastro e autenticação de usuários, cadastro e atualização de veículos e motoristas, registro e armazenamento do histórico de dados operacionais, como quilometragem, temperatura do motor e consumo de combustível, além do registro e acompanhamento das manutenções realizadas. O sistema também deverá disponibilizar um dashboard para acompanhamento da frota, apresentar o status dos veículos e gerar alertas quando forem identificados riscos de falha ou necessidade de manutenção. Como diferencial, o FleetMonitor deverá utilizar análise inteligente dos dados para identificar possíveis riscos e gerar previsões de falhas com base no histórico dos veículos. Entre os principais requisitos não funcionais estão a utilização de uma interface simples e intuitiva, segurança na autenticação e armazenamento dos dados, suporte a múltiplos usuários simultaneamente e uma arquitetura escalável que permita futuras integrações com dispositivos IoT.

# Marcos

| Marcos | Previsão |
| --- | --- |
| Iniciação, definição do projeto, levantamento e validação dos requisitos | 27/08/2026 |
| Plano de Integração; Plano de Escopo; Registro de Partes; Interessadas e Matriz RACI, Diagrama de Caso Uso Refinado; Diagrama de Atividades (para os casos de Uso); Modelo de Classes Preliminar. | 17/09/2026 |
| Plano de Tempo (Orçamento do Projeto), Custo (Cronograma Macro) e Padrões de Projeto Criacional. | 08/10/2026 |
| Plano de RH, Qualidade e Comunicação e Padrões de Projeto Estrutural. | 05/11/2026 |
| Plano de Riscos e Aquisição; Minuta de Contrato/SLA; Lições Aprendidas; Termo de Aceite do Cliente; Diagrama de Estados; Diagrama de Implantação; Prototipação de Código aplicando os padrões de Projeto, Projeto Comportamental. | 03/12/2026 |
| Resumo espandido | 03/12/2026 |

# Partes interessadas do Projeto

| Empresa | Participante (RA/Nome) | Função |
| --- | --- | --- |
| FHO | 116414 - Karoline Vitoria Rossetto | Desenvolvedora Back-end (IA) |
| FHO | 116483 - Larissa Ayumi Inoue | Scrum Master/QA |
| FHO | 116944 - Leonardo Penteado Martim | Engenheiro de IA e Dados |
| FHO | 116324 - Rafael Rodrigues de Albuquerque | Product Owner & Business Analyst |
| FHO | 116532 - Samuel Quenzer Baroni | Desenvolvedor Front-end & UX |
| FHO | 111765 - Vinicius Morelli Baptista de Albino | Arquiteto de Software & DBA |

]

# Restrições

O projeto FleetMonitor possui algumas limitações que devem ser consideradas durante seu desenvolvimento. A primeira está relacionada aos recursos humanos, pois o projeto será desenvolvido pela equipe definida. Outra restrição está relacionada ao prazo, uma vez que o projeto deverá seguir o cronograma estabelecido para as etapas de levantamento de requisitos, planejamento, modelagem, desenvolvimento, testes, integração e implantação. O modelo incremental adotado permite realizar entregas parciais e evoluir o sistema gradualmente. O escopo também representa uma restrição, pois o desenvolvimento deverá priorizar as funcionalidades definidas no projeto, como cadastro de usuários, veículos e motoristas, registro de dados operacionais, manutenção, dashboard, alertas e análise inteligente. A inclusão de novas funcionalidades poderá exigir alterações no planejamento, prazo e esforço da equipe. Em relação ao orçamento, o projeto deverá considerar os custos de mão de obra da equipe e da infraestrutura tecnológica necessária para hospedagem e funcionamento da plataforma. Entretanto, o documento do projeto não estabelece um valor máximo de orçamento, portanto esse valor deverá ser definido posteriormente. Também existe uma restrição relacionada à segurança e integridade dos dados. O sistema deverá utilizar mecanismos seguros de autenticação e armazenamento, além de preservar os registros históricos dos dados operacionais, que não poderão ser alterados ou excluídos. Por fim, existe uma restrição tecnológica relacionada à integração com IoT. O projeto prevê que a arquitetura seja preparada para futuras integrações com dispositivos IoT, porém a proposta inicial utiliza dados simulados para o desenvolvimento e teste dos modelos de análise e previsão. Dessa forma, a coleta automática de dados em tempo real não constitui a primeira etapa do projeto.

# Premissas

Considera-se que a equipe definida para o projeto estará disponível para realizar suas respectivas atividades durante o desenvolvimento e que haverá infraestrutura tecnológica suficiente para o desenvolvimento, armazenamento dos dados e funcionamento da plataforma. Considera-se também que os dados operacionais necessários estarão disponíveis, sendo possível utilizar dados simulados inicialmente para o desenvolvimento e teste dos modelos de análise e previsão. O projeto pressupõe ainda a participação da equipe nas etapas de levantamento, desenvolvimento, testes, integração e validação das funcionalidades, seguindo o modelo incremental definido. Além disso, considera-se que dados como quilometragem, temperatura do motor, consumo de combustível e desempenho operacional serão suficientes para realizar as análises e identificar padrões relacionados a possíveis falhas. Por fim, considera-se que a arquitetura desenvolvida poderá ser evoluída futuramente para integração com dispositivos IoT e coleta automática de dados dos veículos em tempo real.

# Riscos

Os principais riscos do projeto FleetMonitor estão relacionados à disponibilidade e qualidade dos dados utilizados para o monitoramento e para a análise preditiva, uma vez que dados insuficientes ou inconsistentes podem comprometer a identificação de padrões e a previsão de possíveis falhas. Também existe o risco de atrasos no desenvolvimento devido à complexidade das funcionalidades, principalmente na implementação da análise inteligente e na integração dos diferentes módulos do sistema. A indisponibilidade ou limitação dos recursos da equipe também pode afetar o cronograma e as entregas previstas. Outro risco está relacionado à segurança e integridade dos dados, considerando que o sistema deverá armazenar informações de usuários, veículos, motoristas e histórico operacional. Além disso, dificuldades de infraestrutura ou desempenho podem comprometer o funcionamento adequado da plataforma e sua capacidade de atender múltiplos usuários simultaneamente. Por fim, futuras integrações com dispositivos IoT podem apresentar desafios técnicos e exigir adaptações na arquitetura do sistema.

# Orçamento do Projeto

O orçamento preliminar do projeto FleetMonitor considera os custos de mão de obra dos profissionais envolvidos no desenvolvimento e os custos de infraestrutura tecnológica necessários para a hospedagem e o funcionamento da plataforma. Para a estimativa, são considerados valores médios praticados pelo mercado de tecnologia em projetos de porte semelhante, além do esforço necessário para o desenvolvimento das funcionalidades e da complexidade do sistema de cada membro da equipe. Também fazem parte do orçamento os custos de infraestrutura tecnológica necessários para armazenamento dos dados e funcionamento da solução. Dessa forma, as principais saídas financeiras estão relacionadas à infraestrutura tecnológica do sistema. O projeto não apresenta no documento um valor total fechado em reais, portanto a estimativa financeira detalhada deverá ser definida posteriormente com base no esforço da equipe, no período de desenvolvimento e nos recursos de infraestrutura utilizados.

| Aprovações |  |  |
| --- | --- | --- |
| Participante | Assinatura | Data |
| Patrocinador do Projeto |  |  |
| Gerente do Projeto |  |  |